|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе Екатериновского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Екатериновского сельского

поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства

в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |
|  | Цель основного мероприятия № 1 | сохранность автомобильных дорог местного значения в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района и восстановление износа их дорожного покрытия |
|  | Задача основного мероприятия № 1 | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района, отвечающее нормативным требованиям и дающее экономический эффект при эксплуатации, улучшение социальных условий жизни населения |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Поддержка дорожного хозяйства» | всего | 24 574 341,26 | 7185284, 89 | 4538703,69 | 6579887,02 | 4175665,66 | 2094800,0 |  | Администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновский район (далее по тексту - администрация) |
|  |  | бюджет Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее по тексту - бюджет поселения) | 18 482 441,26 | 4305284,89 | 4538703,69 | 4735987,02 | 2807665, 66 | 2094800,0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский района (далее по тексту - районный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края (далее по тексту - краевой бюджет) | 6 091 900,00 | 2880000,0 | 0,0 | 1843900,0 | 1368000,0 | 0,0 |  | администрация |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | мероприятие № 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» | всего | 21 211 241,26 | 7185284,89 | 4538703,69 | 4656887,02 | 2735565, 66 | 2094800,0 | отремонтировать дороги с асфальтобетонным покрытием в 2015 г.- 0,937 км.; в 2016 г.- 0,473 км. дорог с асфальтобетонным покрытием и 1,4 км. с гравийным покрытием; в 2017 г. отремонтировать 0,2 км. дорог с гравийным покрытием | администрация |
|  |  | бюджет Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее по тексту – бюджет поселения) | 18 331 241,26 | 4305284,89 | 4538703,69 | 4656887,02 | 2735565, 66 | 2094800,0 |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края (далее по тексту - краевой бюджет) | 2 880 000,0 | 2880000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отремонтировать дороги с асфальтобетонным покрытием в 2015 г.- 0,836 м. |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | мероприятие № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 3 363 100,00 | 0,0 | 0,0 | 1 923 000,00 | 1440 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 151 200,00 |  |  | 79 100,00 | 72 100,00 | 0,0 | 1) 2017 г. ремонт дороги с асфальтобетонным покрытием по пер. Комсомольскому от ул. Садовой до ул. Крестьянской с. Екатериновка протяженностью 0,290 км.; 2) ремонт дороги с гравийным покрытием по ул. Мира от д. № 22 до пер. Советов с. Екатериновка протяженностью 0,372 км. 1) 2018 г. ремонт дороги с асфальтобетонным покрытием по пер. Московскому от ул. Ленина до ул. Садовой села Екатериновка протяженностью 0,366 км.; 2) ремонт дороги с гравийным покрытием по пер. Широкому от ул. Ленина до ул. Краснодарской с. Екатериновка протяженностью 0,690 км; 3) ремонт дороги с гравийным покрытием по ул. Нестеренко от ПК5+06 (автодорога с. Ейское Укрепление - х. Любимов) до ПК5+06 в х. Любимов протяженностью 0,506 км | администрация |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 211 900,00 | 0,0 | 0,0 | 1 843 900,00 | 1 368000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Цель основного мероприятия № 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |
|  | Задача основного мероприятия № 2 | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Безопасное движение на дорогах местного значения» | всего | 2 739 192,00 | 73 190,00 | 540 808,00 | 561 294,00 | 678 900,00 | 885 000,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2 739 192,00 | 73 190,00 | 540 808,00 | 561 294,00 | 678 900,00 | 885 000,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | мероприятие № 1 «Мероприятия, связанные с безопасностью на дорогах местного значения» | всего | 2 739 192,00 | 73 190,00 | 540 808,00 | 561 294,00 | 678 900,00 | 885 000,00 | в 2015-2017 годы покупка песка ежегодно по 10 т.; работа грейдера в 2016-2019 гг. по 150 ч.; нанесение дорожной разметки 2016-2019 гг. по 200 м.кв.; приобретение дорожных знаков: в 2015 г.- 15 шт., в 2016 г. – 20 шт., план. в 2017-2019.гг. – по 10 шт. | администрация |
|  |  | бюджет поселения | 2 739 192,00 | 73 190,00 | 540 808,00 | 561 294,00 | 678 900,00 | 885 000,00 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО: | всего | 27 313 533,26 | 7258474, 89 | 5079511,69 | 7141181, 02 | 4854565,66 | 2979800,0 |  |  |
|  | бюджет поселения | 21 221 633,26 | 4378474,89 | 5079511,69 | 5297281,02 | 3 486 565,66 | 2979800,0 |  |  |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 6 091 900,0 | 2880000,0 | 0,0 | 1 843900,0 | 1 368 000,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района   	                                   					                                                 В.Н. Желтушко