|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 25.10.2017 № 17 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2017-2032 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.	  СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

2.2. 	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

2.3.	 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ) В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ЭКСЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.4.	 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

3.	ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

4.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

- ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Екатериновское сельское поселение Щербиновского района на 2017-2032 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы, его местонахождение | Администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района Юридический и почтовый адрес: 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, село Екатериновка, пер. Советов, дом 22 |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация Муниципальное образования Щербиновский район; Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов, 68 |
| Цели и задачи программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной цели – повышение качества жизни населения на территории муниципального образования Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее - сельское поселение); Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа; Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа; Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа; Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры; Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевые показатели (индикаторы): - общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных и местных образовательных учреждениях; - право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в государственных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно, за счет соответствующего бюджета и страховых взносов; - право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями; - предоставление жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в нем, бесплатно или за доступную плату из государственных и других фондов и др. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Приобретение оборудования для воркаут площадки, которая будет расположена в центре (парк имени Юрченко) села Екатериновка; Приобретение оборудования для детской спортивно-игровой площадки (тренажер для улицы, качалка баланжир, качалка); Приобретение спортивно-игрового комплекса; Замена окон в здании МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры»; Замена дверей в здании МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры»; Замена кресел в зрительном зале МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры» (450 шт.) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2032 годы 1-й этап 2017-2021 года 2-й этап – 2022-2032 года |
| Объемы и источники финансирования | 1. Бюджет муниципального района; 2.Региональный бюджет; 3. Федеральный бюджет; 4. Внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие социальной инфраструктуры – образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Социально-экономическое состояние.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норма потребности на 1000 чел. | Требуется на существующее население | Существующее положение | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дошкольные образовательные учреждения, мест | 36 | 117 | 135 | 115 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 97 | 315 | 323 | 102 |
| 3. Участковая больница , коек | 13,47 | 44 | 15 | 25 |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 18,15 | 59 | 14-16 | 27 |
| 5. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 1 | 1 | 100 | ? |
| 6. Аптека, объект | 0,15 | 1 | 1 | 100 |
| 7. Танцевальный зал, мест | 6 | 20 | 100 | 500 |
| 8. Спортивный зал общего пользования, м² | 60 | 195 | 269,5 | 138 |
| 9. Территории плоскостных спортивных сооружений, га | 0,25 | 0,812 | 1,7 | 209 |
| 10. Библиотеки, мест | 4,5 | 15 | 12 | 80 |
| 11. Клубы, дома культуры, мест | 100 | 325 | 600 | 184 |

Екатериновское сельское поселение Щербиновского района находится в северо-восточной части муниципального образования Щербиновский район и граничит:

- на севере и на востоке − с Ростовской областью;

- на юге − со Старощербиновским сельским поселением;

- на западе − с Ейскоукрепленским сельским поселением.

Территория земель сельского поселения всего составляет 24061,0 га. В своих административных границах село занимает площадь 808,3 га.

По функциональному зонированию территория населенного пункта делится на следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- рекреационная;

- зоны специального назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны с особыми условиями использования территорий;

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

В состав поселения входят 4 населенных пункта – село Екатериновка и хутора Любимов, Красный Дар и Новый Путь.

На территории сельского поселения расположено 1297 домовладений.

Население.

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения сельского поселения – 3251 человек (село Екатериновка - 2656 человек, хутор Красный Дар - 147 человек, хутор Любимов - 448 человек, хутор Новый Путь - 0 человек), из них 1600 мужчин и  1651 женщина, пенсионеров 1048 человек, трудоспособного населения – 782 человек. Дети и молодежь – 1277 человек.

Численность населения населенных пунктов

Екатериновского сельского поселения

| Наименование показателей | Единица измере-ния | Современное состояние на 2017 г. | Расчет-ный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Екатериновского сельского поселения Всего: | чел. | 3251 | 37131 |
| -с. Екатериновка | чел. | 2656 | 23000 |
| -х.Любимов | чел. | 448 | 13900 |
| -х.Красный Дар | чел. | 147 | 230 |
| -х.Новый Путь | чел. | 0 | 1 |

За прошедший период 2016 года в центре занятости было официально зарегистрировано 17 безработных граждан.

В сельском поселении проживают 57 многодетных семей.

В течение года из поселения убыло 11 человек, прибыло 32 человек,  12 человек новорожденных, 24 человека умерших.

На территории сельского поселения расположены:

Акционерное общество имени Т.Г. Шевченко; общество с ограниченной ответственностью «Благодарное»; Екатериновское отделение электросвязи открытое акционерное общество «Южная Телекоммуникационная компания» Ейский линейный технический цех Приазовского узла электросвязи; Филиал потребительское акционерное общество «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети Щербиновский районный участок электросетей Екатериновский сельский участок; отделение социального обслуживания № 10 государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Щербиновский Комплексный центр социального обслуживания населения»; межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик»; Приазовский почтамт управление федеральной почтовой связи Краснодарского края филиала федерального государственного управления почты «Почта России»; офис врача общей практики села Екатериновка; фельдшерско-акушерские пункты в хуторах Любимов и Красный Дар; муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 4 муниципального образования Щербиновский район хутор Любимов; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 муниципального образования Щербиновский район хутор Любимов,  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»; муниципальное казенное учреждение культуры «Екатериновская сельская библиотека» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; муниципальное казённое предприятие «Услуга»; государственное бюджетное учреждение ветеринарное управление Щербиновского района Екатериновский ветеринарный участок; ВСП № 8619/0287 Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк город Краснодар; аптека, местная  религиозная организация православный Приход Храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Екатериновка Щербиновского района Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви, 12 - торговых точек, 14 - КФХ.

На территории сельского поселения работают общественные организации: ТПО «Единая Россия»; ТПО КПРФ; ДНД; Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда; общество инвалидов.

Представительным органом сельского поселения является Совет, осуществлявший свои полномочия в составе 11 депутатов. В целом работа Совета была направлена на исполнение в полном объёме  его полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с  учётом необходимости решения конкретных текущих задач.

При администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района осуществляет свою деятельность Совет профилактики правонарушений при главе Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

В настоящее время на воинском учете стоит 701 человек. Из них: 67 человек,  подлежащих призыву и первоначальной постановке на воинский учет; 48 офицеров, 586 солдат.

Проходят срочную службу  в рядах Российской  армии 15 человек.

На территории сельского поселения находится отделение социального обслуживания № 10 государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Щербиновский Комплексный центр социального обслуживания населения». Отделение оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам, состоящим на обслуживании, социальные услуги в зависимости от сложности жизненной ситуации, в которой они оказались (уборка жилья, доставка продуктов питания, медикаментов, содействие в оформлении документов и иные услуги).

За 2016 год обслужен 107 человек. Количество социальных работников – 14 человек.

Специалистом ОПСН «Щербиновский КЦСОН» регулярно проводится работа с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении и выявление неблагополучных семей с признаками жесткого обращения с детьми.

- обследовано семей, ранее не посещавших специалистами соцзащиты - 3;

- поставлено на учет в ТЖС/СОП - 3/2;

- посещено многодетных семей  в отчетном периоде - 4;

- многодетных семей ТЖС - 2;

в них несовершеннолетних -6;

- многодетных семей СОП - 2;

в них несовершеннолетних - 5;

- межведомственных рейдов - 9;

- проведено патронажей - 55;

- оказана помощь по акции «Вторые руки» - 6;

в том числе ТЖС (СОП) - 2(1);

- оказано содействие в трудоустройстве родителей - 1 ТЖС;

На территории поселения находятся:

МБОУ ООШ № 4 - обучается 16 человек, коллектив работников составляет - 12 человек;

МАОУ СОШ № 6 - обучается 307 человек, коллектив работников составляет - 47 человек;

Учащиеся школы принимают активное участие: во Всекубанских турнирах среди команд на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу (по трем возрастным группам), стритболу; в малых туристических слетах «Веселыми тропинками добра», в районных мероприятиях; а так же проводят различные акции, тренинг, беседы, книжно-иллюстративные выставки.

В летний период в МАОУ СОШ № 6 работают лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга», лагерь труда и отдыха «Мечта», вечерняя спортивная площадка «Спортивный рай».

МБДОУ детский сад № 2  - посещают 11 детей,  коллектив работников составляет - 11 человек;

Дети размещаются в 1 рановозрастной группе (от 1 года до 7 лет).

МБДОУ детский сад № 18  - посещают 75 детей,  коллектив работников составляет -  24 человека;

Дети размещаются в 5-ти возрастных группах: 2 группы раннего возраста; младшая группа, средняя группа и старшая группа.  В детском саду имеется все необходимое для  полноценного образования и воспитания детей: музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная.

МБУК «Екатериновский СДК» – это учреждение культурно - досугового типа, созданное для выполнения работ, оказания услуг в  целях обеспечения полномочий Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в сфере культуры. Коллектив составляет 23 человека. Здесь работают 15 клубных формирований (11 кружков и 4 клуба по месту жительства), 2 группы «брейк данс» (старшая и младшая), в летний период на территории поселения организованна работа трех дворовых площадок: «Лидер», «Ритм», «Хуторок», на базе  МБУК «Екатериновский СДК» работает одна оздоровительная площадка «Радуга», в МБУК «Екатериновский СДК» расположены спортзал, тренажерный зал, танцевальный зал и музейная комната.

На территории сельского поселения действует спортивный клуб по месту жительства «Олимп». Работают секции по баскетболу, футболу, настольному теннису, в осенне-зимний период - по волейболу  Количество привлеченных к занятиям физкультурой и занимающихся в секциях составляет 340 человек.

На территории сельского поселения находится МКУК «Екатериновская сельская библиотека» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района. Екатериновская сельская библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, учащиеся, дети. Количество читателей  за прошедший год 1050 человек.

На территории сельского поселения функционирует офис врача общей практики села Екатериновка и фельдшерско-акушерские пункты в хуторах Любимов и Красный Дар коллектив работников составляет: врач общей практики - 1 человек; средний медицинский персонал - 10 человек;

В 2016 году за помощью обратились 3857 человек, на дому посещено 210 человек. Функционирует стоматологический кабинет, работает  амбулаторный стационар.

Население сельского поселения обеспечивает питьевой водой межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик».

Производство.

Экономическая база развития сельского поселения.

Основу экономической базы развития сельского поселения составляет сельскохозяйственное производство. Основной продукцией растениеводства на территории сельского поселения являются зерновые культуры, подсолнечник, сахарная свекла и кукуруза. Кроме того, в поселении производится продукция животноводства.

Бюджетообразующим предприятием сельского поселения является АО имени Т.Г. Шевченко. Предприятие занимается производством озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Рынками сбыта продукции является Краснодарский край и Ростовская область.

В состав АО имени Т.Г. Шевченко входят:

- полеводческое подразделение № 1 - территория подразделения занимает площадь 5284 га.;

- полеводческое подразделение № 2 - территория подразделения занимает площадь 7854 га.

АО имени Т.Г. Шевченко имеет  молочный комплекс, администрацию, пекарню, центральный мехток, МТМ, стройбригаду, центральную столовую, электроцех, нефтебазу, гараж, МТФ № 4, пчелоферму,  убойный цех.

На территории сельского поселения 14 крестьянско-фермерских хозяйств. Фермерские хозяйства выращивают зерновые, подсолнечник, сахарную свеклу.

1297 личных подсобных хозяйств.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

| Показатель, единица измерения | 2017 год, прогноз | 2017 г. в % к 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 92,0 | 101,4 |
| Рис, тыс. тонн | 0,0 | 0,0 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 12,0 | 106,2 |
| Соя, тыс. тонн | 0,0 | 0,0 |
| Сахарная свёкла, тыс. тонн | 95,0 | 100,2 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 14,0 | 100,7 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,960 | 103,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,960 | 103,2 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,750 | 100,0 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,750 | 100,0 |
| Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн | 0,082 | 101,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,082 | 101,2 |
| Виноград - всего, тыс. тонн | 0,195 | 95,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,195 | 95,1 |
| Скот и птица (в живом весе) - всего, тыс. тонн | 0,910 | 102,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,805 | 101,9 |
| Молоко - всего, тыс. тонн | 3,655 | 101,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2,050 | 101,4 |
| Яйца - всего, тыс. штук | 2 500,00 | 101,1 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 2 500,00 | 101,1 |

Сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения.

Генеральный план Екатериновского сельского поселения Щербиновского района выполнен на основе градостроительного кодекса Краснодарского края (в ред. Закона Краснодарского края от 02.03.2012г. №2454 – КЗ), градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 №133-ФЗ), других законодательных документов, действующих норм и правил. Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Водный кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»; Закон Краснодарского края от 06.02.2003 № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны»; Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 02.07.2009 № 1765-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения»; Закон Краснодарского края от 15.07.2005 № 906-КЗ «О порядке установления и изменения границ административно-территориальных единиц»; Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края».

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности. В поселении имеется официальный сайт: admekaterinovka.ru в разделе «Градостроительная деятельность» размещены муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) подготовка и утверждение плана реализации документации территориального планирования, в том числе программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности. Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

2.2 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

Технико – экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

| Наименование | Норма потребности на 1000 чел. | Требуется на существующее население | Существующее положение | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дошкольные образовательные учреждения, мест | 36 | 117 | 135 | 115 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 97 | 315 | 323 | 102 |
| 3. Участковая больница , коек | 13,47 | 44 | 15 | 25 |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 18,15 | 59 | 14-16 | 27 |
| 5. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 1 | 1 | 100 | ? |
| 6. Аптека, объект | 0,15 | 1 | 1 | 100 |
| 7. Танцевальный зал, мест | 6 | 20 | 100 | 500 |
| 8. Спортивный зал общего пользования, м² | 60 | 195 | 269,5 | 138 |
| 9. Территории плоскостных спортивных сооружений, га | 0,25 | 0,812 | 1,7 | 209 |
| 10. Библиотеки, мест | 4,5 | 15 | 12 | 80 |
| 11. Клубы, дома культуры, мест | 100 | 325 | 600 | 184 |

Сложившейся уровень обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

Объекты образования.

На территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района имеются: средняя общеобразовательная школа № 6, основная общеобразовательная школа № 4, детский сад № 2, детский сад № 18.

МБОУ ООШ № 4 - обучается 16 человек, коллектив работников составляет - 12 человек;

МАОУ СОШ № 6 - обучается 307 человек, коллектив работников составляет - 47 человек;

Учащиеся школ принимают активное участие: во Всекубанских турнирах среди команд на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу (по трем возрастным группам), стритболу; в малых туристических слетах «Веселыми тропинками добра», в районных мероприятиях; а так же проводят различные акции, тренинг, беседы, книжно-иллюстративные выставки.

МБДОУ детский сад № 2  - посещают 11 детей,  коллектив работников составляет -              11 человек;

Дети размещаются в 1 рановозрастной группе (от 1 года до 7 лет).

МБДОУ детский сад № 18  - посещают 75 детей,  коллектив работников составляет -  24 человека;

Дети размещаются в 5-ти возрастных группах: 2 группы раннего возраста; младшая группа, средняя группа и старшая группа.  В детском саду имеется все необходимое для  полноценного образования и воспитания детей: музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная.

Объекты здравоохранения.

На территории поселения функционирует офис врача общей практики села Екатериновка и фельдшерско-акушерские пункты в хуторах Любимов и Красный Дар коллектив работников составляет: врач общей практики - 1 человек; средний медицинский персонал - 10 человек;

В 2016 году за помощью обратились 3857 человек, на дому посещено 210 человек. Функционирует стоматологический кабинет, работает амбулаторный стационар.

Объекты физической культуры и массового спорта.

На территории поселения работают 15 клубных формирований (11 кружков и 4 клуба по месту жительства) и 2 группы «брейк данс» (старшая и младшая), в летний период на территории поселения организованна работа трех дворовых площадок: «Лидер», «Ритм», «Хуторок», на базе  МБУК «Екатериновский СДК» работает одна оздоровительная площадка «Радуга», а также имеются 4 объекта физической культуры и спорта: 2 спортзала (МБОУ ООШ № 6 и МАОУ СОШ № 6), спортзал и тренажерный зал (МБУК «Екатериновский СДК»).

На территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района действует спортивный клуб по месту жительства «Олимп». Работают секции по баскетболу, футболу, настольному теннису, в осенне-зимний период - по волейболу  Количество привлеченных к занятиям физкультурой и занимающихся в секциях составляет 340 человек.

Объекты культуры.

Объекты культуры Екатериновского сельского поселения включают учреждения культуры:

МБУК «Екатериновский СДК» – 1, количество мест - 600. Это учреждение культурно - досугового типа. Коллектив составляет 23 человека. в МБУК «Екатериновский СДК» расположены спортзал, тренажерный зал, танцевальный зал и музейная комната, работают клубы по месту жительства и кружки.

В МБУК «Екатериновский СДК» имеется зрительный зал - 450 мест; танцевальный зал - 100 человек.

МКУК «Екатериновская сельская библиотека» - 1/1 филиал в хуторе Любимов, количество мест - 10/2. Екатериновская сельская библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, учащиеся, дети. Количество читателей  за прошедший год 1050 человек.

2.3.	ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ) В ОБЛАСТЯХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 ТРЕБОВАНИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.10.2015 ГОДА № 1050, С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПЛАНИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ЭКСЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Территориального планирования обеспечивает социально-экономическую модель развития населенных пунктов.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

Основными задачами проекта генеральных планов населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района являются:

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенного пункта;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы производственных земель, земель энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории населенных пунктов, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории населенных пунктов проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов, а именно:

- компактное территориальное развитие населенных пунктов на расчетный срок (до 2027 г.);

- организация внешней и внутренней структуры транспортных магистралей;

- освоение новых территорий, прилегающих к населенных пунктам, на основе развития существующей инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания.

Новое жилищное строительство на расчетный срок (до 2027 г.) намечается на свободных территориях в существующих границах населенных пунктов, а также на прирезаемых землях, включенных в проектную границу населенного пункта.

Предусматривается организация общественных центров и подцентров обслуживания в новых жилых районах. Проектируется дальнейшее развитие производственных зон.

Развитие села Екатериновка планируется в северном и восточном направлении.

Развитие населенных пунктов планируется с учетом основных планировочных ограничений и с целью создания условий устойчивого развития населенного пункта в структуре природного комплекса.

Территориальное развитие населенных пунктов решается путем:

- выявления сформировавшегося каркаса населенного пункта – планировочного, транспортного, технического, зеленого;

- проектирования перспективных районов населенных пунктов (жилых, производственных), как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию населенного пункта и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счет освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке с севера и востока;

- определения зон возможной реконструкции существующей застройки, с учетом анализа состояния существующего жилого фонда.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта, обеспеченного полным комплексом обслуживания, на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями и учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития населенного пункта на расчётный срок (до 2027 г.) и направление его возможного развития на перспективу за расчётный срок (до 2042 г.).

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры населенного пункта.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени. Первичные центры сложились на базе каждого хутора и поселка, II ступень обслуживания – в центрах сельских поселений. Объекты III ступени  системы обслуживания располагаются в районном центре.

Основной объем учреждений культурно-бытового обслуживания сосредоточен в районном центре – станице Старощербиновской и в административном центре Екатериновского сельского поселения Щербиновского района – с. Екатериновка.

Кроме того, населенные пункты района могут пользоваться учреждениями обслуживания в городе Краснодаре.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в населенных пунктах не обеспечит полностью потребности населения. Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Село Екатериновка – сложившийся населенный пункт, представляющий собой компактное территориальное планировочное образование.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта в восточном и северном, до автодороги, направлениях. На свободной территории запроектированы жилая застройка и производственные комплексы.

Проектом сохраняется существующая жилая застройка села. Проектируемая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и секционной жилой застройкой, формирующей центральную часть восточного жилого района.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие северной производственной зоны. С учетом необходимых санитарно-защитных разрывов до жилой застройки проектом максимально сохранены существующие производственные комплексы и запроектированы новые.

Хутор Любимов – населенный пункт, состоящий из двух небольших жилых образований, расположенных по обе стороны балки Грекова Чубурка и автодороги на производственную зону, которая расположена западнее, за границей населенного пункта.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта в западном, восточном и южном направлениях. На свободной территории запроектирована жилая застройка, предусматривается дальнейшее развитие производственной зоны.

Планировочная структура жилых районов представлена сеткой улиц с кварталами, в основном, правильной прямоугольной формы.

Хутор Красный Дар – небольшой населенный пункт, в границах которого расположены жилые и производственные территории.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта в западном и южном направлениях. На свободной территории запроектирована жилая застройка и объекты культурно-бытового обслуживания населения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры населенных пунктов.

Генеральным планом устанавливается задача: предусмотреть сохранение и реконструкцию существующих объектов, и новое строительство недостающих объектов соцкультбыта  до норматива в соответствии с нормативным радиусом доступности.

2.4. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района разработана следующая нормативно-правовая база:

– Генеральный план Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;

–	Решение Совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 30 декабря 2013 года № 1 «Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»;

–	Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Щербиновский район, утверждены решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28 декабря 2016 года № 2;

–	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

–	Лесной кодекс Российской Федерации;

–	Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

–	Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

–	Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

–	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

–	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

–	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–	Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

–	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

–	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения»;

–	Приказ Министерства регионального развития России от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

–	СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

–	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

–	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

–	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

–	ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания».

–	НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

Выделение денежных средств на объекты социальной инфраструктуры из  бюджета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на период действия данной Программы не планируется

В предоставленном перечне объектов социальной инфраструктуры в информации о планируемых ремонтных работах зданий культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Краснодарского края в I квартале 2017 года указан капитальный ремонт прилегающей территории МБУК «Екатериновский СДК», данный ремонт завершён в 2016 году.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения

| № п/п | Технико экономические параметры (вид, назначение, мощность, пропускная способность, площадь категория и др. | Сроки реализации в плановом периоде | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021-2031 гг |  |
| 1 | Приобретение оборудования для воркаут площадки, которая будет расположена в центре (парк имени Юрченко) села Екатериновка | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение оборудования для детской спортивно-игровой площадки (тренажер для улицы, качалка баланжир, качалка) | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение спортивно-игрового комплекса | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена окон в здании МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры» |  | июль-август | июль-август | июль-август |  |  |
| 5 | Замена дверей в здании МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры» |  | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь |  |  |
| 6 | Замена кресел в зрительном зале МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры» (450 шт.) |  |  |  |  | ноябрь |  |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Технико экономические параметры (вид, назначение, мощность, пропускная способность, площадь категория и др. | Годы, рублей | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021-2031 гг |  |
| 1 | Приобретение оборудования для воркаут площадки, которая будет расположена в центре (парк имени Юрченко) села Екатериновка | 137364 |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение оборудования для детской спортивно-игровой площадки (тренажер для улицы, качалка баланжир, качалка) | 62385 |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение спортивно-игрового комплекса | 690900 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена окон в здании МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры» |  | 310000 | 310000 | 380000 |  |  |
| 5 | Замена дверей в здании МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры» |  | 190000 | 190000 | 195000 |  |  |
| 6 | Замена кресел в зрительном зале МБУК «Екатериновский сельский Дом культуры» (449 шт.) |  |  |  |  | 2300000 |  |
| 7 | Строительство блочно-модульной котельной МДОУ №18: проектная документация; строительство. |  | 400000 | 995600 |  |  |  |
| 8 | Строительство блочно-модульной котельной МДОУ №2, МБОУ СОШ №4: проектная документация; строительство. |  | 400000 | 1572800 |  |  |  |

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Екатериновского СП разработана в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами социально-экономического развития поселения, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории поселения.

В свою очередь, местные нормативы градостроительного проектирования Екатериновского СП позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах социально-экономического развития и территориального планирования, таких как прогноз социально-экономического развития поселения и генплан поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах социально-экономического развития;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

При внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования поселения учитывались требования:

- охраны окружающей среды;

- санитарно-гигиенических норм;

- охраны памятников истории и культуры;

- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

- пожарной безопасности.

В обобщенном виде главной целью настоящей Программы является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития Екатериновского сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;

4. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

5. построить объекты культуры и активизировать культурную деятельность.

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития сельского поселения, что позволит повысить уровень социального развития, в том числе достичь улучшения культурно-досуговой деятельности, что будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных и федеральных программах, по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

- помощь членам их семей в устройстве на работу;

- помощь в решении вопросов по приобретению этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

Все объекты социальной инфраструктуры расположенные на территории Екатериновского сельского поселения находятся в пешеходно-транспортной шаговой доступности в соответствии с нормами градостроительного проектирования поселения.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

1.Внесение изменений в Генеральный план Екатериновского сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта администрации муниципального образования Щербиновский район.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

– обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения,  необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Екатериновского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.

Финансирование мероприятий программы за счет средств сельского поселения  будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Щербиновский район							               Т.В. Кимлач