## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

«Комплексное развитие

жилищно-коммунального хозяйства

## Екатериновского сельского поселения

## Щербиновского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального

хозяйства Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель основного мероприятия № 1 | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского район; Развитие газификации и достижение 80-процентного уровня газификации природным газом населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг. |
|  | Задача основного мероприятия № 1 | Бесперебойное снабжение населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Екатериновского сельского поселения Щербиновского район; Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для снабжения населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Щербиновского район природным газом; Модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» | всего | 23 720 121,14 | 1 842 425,93 | 8 307 273,98 | 5 185 359,86 | 8 315 061, 37 | 70 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее по тексту - бюджет поселения) | 19 745 921,14 | 1 842 425,93 | 4 333 073,98 | 5 185 359,86 | 8 315 061, 37 | 70 000,0 |  | Администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновский район (далее - администрация) |
|  |  | бюджет муниципального образования Щербиновский района (далее по тексту - районный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края (далее по тексту - краевой бюджет) | 3 143 200,00 | 0,00 | 3143200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 831 000,00 | 0,0 | 831000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства» | всего | 14 872 358,14 | 39510,51 | 3913623,92 | 5 185 359,86 | 5663863, 85 | 70 000,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 14 872 358,14 | 39510,51 | 3913623,92 | 5 185 359,86 | 5663863, 85 | 70 000,0 | Ремонт водопроводных сетей на территории поселения: в 2015 г. отремонтировано 23 м водопровода, приобретена емкость для подвоза питьевой воды, в 2016 году ремонт водопровода не производился; в 2017 году планируется приобретение фурнитуры, труб для ремонта водопроводов в поселении; в 2018-2019 гг. планируется отремонтировать по 15 м водопровода ежегодно | администрация |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Строительства газопровода низкого давления по ул. Нестеренко, ул. Школьной, ул. Мира, ул. Спортивной, пер. Степному в хуторе Любимов Щербиновского района» | всего | 6 196 565,48 | 1802915, 42 | 4 393 650, 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2 222 365,48 | 1802915, 42 | 419450,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2016 году построен газопровода низкого давления в х. Любимов - 3 792,0 м. | администрация |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 143 200,00 | 0,00 | 3 143 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 831 000,00 |  | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Ремонт водопровода в с. Екатериновка по ул. Ленина, пер. Водоскатному, в х. Любимов | всего | 2 651 197,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 197,52 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2 651 197,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 197,52 | 0,00 | В 2018 г. ремонт водопроводных линий по ул. Ленина протяженностью -1,313 км на сумму 977 801, 75 руб., по пер. Водоскатному протяженностью - 0,990 км на сумму -850238, 05 руб., ремонт водопровода в х. Любимов – 824 129,00 руб. |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Цель основного мероприятия № 2 | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
|  | Задача основного мероприятия № 2 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Благоустройство и озеленение территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» | всего | 9 654 528,52 | 938578,15 | 3841412,17 | 2 677 135,20 | 1 685 967,00 | 511 436,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 9 654 528,52 | 938578,15 | 3841412,17 | 2 677 135,20 | 1 685 967,00 | 511 436,00 |  | администрация |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 «Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | всего | 5 640 962,65 | 938578,15 | 947 751,0 | 1 557 230,50 | 1 685967,0 | 511 436,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 5 640 962,65 | 938578,15 | 947 751,0 | 1 557 230,50 | 1 685967,0 | 511 436,00 | Сбор и вывоз ТБО в 2015 г., до 1.07. 2016 г.; в 2017 году приобретена мемориальная плита – 1 шт. малогабаритная техника – 3 шт.; с 01.07. 2016 г-2019 гг. наведение санитарного порядка, спил деревьев, подписание актов выполненных работ. | администрация |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2 «Борьба с американской белой бабочкой и амброзией полыннолистной на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | всего | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | Стоимость 1 л. препарата для борьбы с американской белой бабочкой составляет 1 000,0 руб. Для обработки 1 га насаждений требуется 10 л препарата. Планируется обработка парка села Екатериновка, 3-х кладбищ. Общая площадь обработки составляет 1,5 га на сумму 15 000,0 руб. |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие № 3 «Приобретение игровых комплексов, качелей, каруселей, горок, комплекса воркаут, спортивно-игровой площадки» | всего | 1 288 530,00 | 0,0 | 397 910, 00 | 890 620,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 1 288 530,00 | 0,0 | 397 910, 00 | 890 620,00 | 0,0 | 0,0 | В 2016 г. приобретено: 2 игровых комплекса «Скалолаз», гор-ка «Домик» - 1шт., шведская стенка – 1 шт., ка-чели, качалки – 5 шт., карусели – 3шт. В 2017 г. приобретены: комплекс варкаут состоящая из 9 предметов, детская спортивно-игро-вая площадка – 1 шт. |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие № 4 «Капитальный ремонт прилегающей территории мемориального комплекса в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в парке с. Екатериновка (с учетом расходов на разработку сметной документации, услуг по ведению строительного контроля)» | всего | 2 495 751,17 | 0,0 | 2 495 751,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2 495 751,17 | 0,0 | 2 495 751,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2016 г. выполнен капитальный ремонт прилегающей территории мемориального комплекса в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны в парке с. Екатериновка (с учетом расходов на разработку сметной документации, услуг по ведению строительного контроля |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие № 5 «Ремонт автобусной остановки в центре с. Екатериновка (с учетом расходов на разработку сметной документации) | всего | 214 284,70 | 0,0 | 0,0 | 214 284,70 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 214 284,70 | 0,0 | 0,0 | 214 284,70 | 0,0 | 0,0 | В 2017 г. выполнен ремонт автобусной остановки в центре села Екатериновка (с учетом расходов на разработку сметной документации) |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 3 «Модернизация и содержание систем уличного освещения» | всего | 1 974 365,30 16 620,08* | 132120,00 | 354 213, 29 5 360,01* | 546 066,76 11 260,07* | 490795,25 | 451 170,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 1 974 365,30 16 620,08* | 132120,00 | 354 213, 29 5 360,01* | 546 066,76 11 260,07* | 490795,25 | 451 170,00 |  | администрация |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие № 1 «Мероприятия по модернизации и содержанию систем уличного освещения» | всего | 1 974 365,30 16 620,08* | 132120,00 | 354 213, 29 5 360,01* | 546 066,76 11 260,07* | 490795,25 | 451 170,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 1 974 365,30 16 620,08* | 132120,00 | 354 213, 29 5 360,01* | 546 066,76 11 260,07* | 490795,25 | 451 170,00 | В 2015 г. приобретено 20 шт. светильников и 30 шт. энергосберегающих ламп для уличного освещения; В 2016 г. приобретено 6 шт. светильников и 30 шт. энергосберегающих ламп для уличного освещения; в 2017 г. планируется приобрести 10 светильников и 30 шт. энергосберегающих ламп для уличного освещения; в 2018-2019 гг. планируется приобрести соответственно 12 и 15 светильников и по 35 шт. энергосберегающих ламп ежегодно для уличного освещения, подписание акта выполненных работ, оплата за электроэнергию уличного освещения | администрация |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого | всего | 35 365 635,04 | 2 913 124,08 | 12 508 259,45 | 8 419 821,89 | 10 491 823,62 | 1 032 606,00 |  |  |
|  | бюджет поселения | 31 391 435,04 | 2 913 124,08 | 8 534 059,45 | 8 419 821,89 | 10 491 823,62 | 1 032 606,00 |  | администрация |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 3 143 200,0 | 0,0 | 3 143 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 831 000,0 | 0,0 | 831 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

*Денежные обязательства получателей средств бюджета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, не исполненные в 2015, 2016 годах в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения.».

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                             В.Н. Желтушко