# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

от _____________ № _______

# «ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

от 29 марта 2018 года № 24

(в редакции постановления

администрации

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района

от _____________ № _______)

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## Екатериновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды»

## на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа Екатериновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа) разработана с учетом  требований утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на                  2018 - 2022 годы».

ПАСПОРТ

муниципальной программы Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района «Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы

| Координатор муниципальной прог-раммы | финансовый отдел администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, физические, юридические лица (заинтересованные лица) |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни населения Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее - Екатериноское сельское поселение) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены; сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем бюджетных ассигнований необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 480 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 0,00 рублей 2019 год – 0,00 рублей 2020 год – 0,00 рублей 2021 год – 0,00 рублей 2022 год – 0,00 рублей 2023 год - 440 000, 00 рублей 2024 год - 40 000, 00 рублей |
|  | за счет средств местного бюджета (бюджета Екатериновского сельского поселения) составляет 480 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 0,00 рублей 2019 год – 0,00 рублей 2020 год – 0,00 рублей 2021 год – 0,00 рублей 2022 год –0,00 рублей 2023 год - 440 000,00 рублей 2024 год - 40 000, 00 рублей |
|  | за счет средств краевого бюджета составляет 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 0,00 рублей 2019 год – 0,00 рублей 2020 год – 0,00 рублей 2021 год – 0,00 рублей 2022 год – 0,00 рублей 2023 год – 0,00 рублей 2024 год– 0,00 рублей |
|  | за счет средств федерального бюджета составляет 0,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 0,00 рублей 2019 год – 0,00 рублей 2020 год – 0,00 рублей 2021 год – 0,00 рублей 2022 год – 0,00 рублей 2023 год – 0,00 рублей 2024 год –0,00 рублей |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз

развития внешнего благоустройства Екатериновского

сельского поселения

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

По результатам инвентаризации в Екатериновском сельском поселении имеется два многоквартирных жилых дома. Общая площадь территорий под многоквартирными домами 4688 кв.м.

Дворовые территорий многоквартирных жилых домов нуждаются в обустройстве детскими площадками, площадками для отдыха, замене и установке скамеек, урн для мусора.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий должны быть направлены на улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению согласно приложению № 3 к муниципальной программе):

устройство дворовых проездов;

обеспечение освещения территорий;

установку, замену скамеек, урн для мусора.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | кв. м | 1,107 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог | кв. м | 1,265 |
| 3 | Приобретение скамьи | 1 шт. | 4,4 |
| 4 | Приобретение урны | 1 шт. | 1,8 |
| 5 | Стоимость установка светильника | 1 шт. | 7,8 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) устройство, оборудование автомобильных парковок;

3) высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

4) устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

5) изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение государственной экспертизы.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (газон естественный травяной покров) | кв. м | 0,247 |
| 2 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (цветник) | кв. м | 0,212 |
| 3 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья лиственные) | шт | 1,344 |
| 4 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарник) | шт | 0,465 |
| 5 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья субтропические) | шт | 2,218 |
| 6 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья хвойные) | шт | 2, 218 |
| 7 | Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарники) | шт | 0,465 |

Также при благоустройстве дворовых территорий необходимо проведение мероприятий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2024 года исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) указан в приложении № 4 к муниципальной программе.

В связи с отсутствием предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении минимального перечня работ по благоустройству все денежные средства подлежат направлению на реализацию работ по благоустройству общественных территорий.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик Екатериновского сельского поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ Екатериновского сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей Екатериновского сельского поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства Екатериновского сельского поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Благоустройство общественных территорий на сегодняшний день в целом по Екатериновскому сельскому поселению частично не отвечает нормативным требованиям.

Недостаточно производились работы в местах общего пользования по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев.

Имеются проблемы в освещении общественных территорий, отсутствует необходимый набор малых форм и обустроенных площадок для отдыха.

Надлежащее состояние общественных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта покрытия асфальтового покрытия пешеходных дорожек, озеленения, освещения общественных территорий, на сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий.

По результатам инвентаризации площадь общественных территорий Екатериновского сельского поселения составляет 46362 кв.м, из них подлежит благоустройству 45283 кв.м.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек,

освещение территорий, в том числе декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с установленными нормами и правилами;

изготовление дизайн-проектов, проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;

прохождение государственной экспертизы.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы, адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) в период с 2018-2024 годы указаны в приложении № 5 к муниципальной программе.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Екатериновского сельского поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

1.3. Характеристика сферы благоустройства объектов, находящихся в частной собственности (пользовании) и прилегающих к ним территорий.

Под объектами, находящимися в частной собственности (пользовании) и прилегающими к ним территориями в настоящей муниципальной программе следует понимать объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения.

Значительная часть застроенной территории находится в частной собственности юридических и физических лиц и предназначена для строительства и эксплуатации объектов различного назначения: жилой застройки, зданий общественного-делового и производственного назначения и так далее.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Екатериновского сельского поселения с целью формирования единого облика.

Благоустройство таких территорий должно осуществляться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и так далее.

Выполнение требований Правил благоустройства позволит сформировать комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям архитектурно-пространственной организации, сформировать единый облик Екатериновского сельского поселения как благоустроенного, ухоженного пространства.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Приоритетной целью программы является создание в Екатериновском сельском поселении современной комфортной среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни населения Екатериновского сельского поселения.

Задачи программы:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий;

организация мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории указаны в приложении № 7 к муниципальной программе.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах, этапы не предусмотрены.

Состав целевых показателей реализации муниципальной программы определен исходя из достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Цели, задачи и целевых показатели муниципальной  программы Екатериновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы приведены в  приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы Екатериновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, указан в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств местного бюджета, а также на условиях софинансирования с федеральным и  краевым бюджетом.

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы на 2018 - 2024 годы приведено в таблице:

| Годы реализации | Объемы финансирования, рублей |
| --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |
|  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории» |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 440 000 | 440 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по основному мероприятию | 440 000 | 440 000 |  |  |  |
| Основное мероприятие № 2 «Благоустройство территории под административным зданием» |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по основному мероприятию | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 440 000 | 440 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 40 0000 | 40 0000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе | 480 0000 | 480 0000 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с решением о местном бюджете.

5. Порядок распределения денежных средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

Метод распределения субсидии, полученной из бюджета Краснодарского края, местного бюджета на реализацию данной программы, распределяются следующим образом: все денежные средства подлежат направлению на софинансирование мероприятий по реализации работ по благоустройству общественных территорий с массовым пребыванием людей.

Многоквартирные дома с придворовыми территориями не включены в муниципальную программу.

6. Положения, включаемые в муниципальную программу

## Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) участия, участие может быть в неденежной форме - трудовое участие. В частности, этом может быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (места общественного пользования) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), проведение субботников;

предоставление строительных материалов, техники и так далее;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и так далее).

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы является 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии  (для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации хозяйства сельского поселения, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию и проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документы, подтверждающие трудовое участие, предоставляются в администрацию Екатериновского сельского поселения Щербиновского района не позднее 10  календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

## Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться в соответствии с утвержденным порядком. При этом порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

## Включение предложений граждан, заинтересованных в благоустройстве общественных территорий, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям (перечень формируется на основании предложений заинтересованных лиц о включении территории в муниципальную программу,  в соответствии с Порядком утвержденным нормативно-правовым актом администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района).

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории  осуществляется в соответствии с Порядком утвержденным постановление администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

Екатериновское сельское поселение имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

## Екатериновское сельское поселение имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства  дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

При наличии мероприятий в рамках иных программ строительства                  (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов на дворовых и общественных территориях Екатериновского сельского поселения необходимо проводить синхронизацию выполнения работ.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, не включены в программу в связи с отсутствием предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу.

## 7. Осуществление контроля реализации муниципальной

## программы в рамках Приоритетного проекта

## В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления Екатериновского сельского поселения, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - муниципальная общественная комиссия).

## Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением о муниципальной общественной комиссии. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

## 8. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения

## проекта муниципальной программы,  отбора дворовых территорий,

## общественных территорий для включения в муниципальную программу

## Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

## Обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей Екатериновского сельского поселения.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов о задачах и проектах по благоустройству общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации Екатериновского сельского поселения в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

## 9. Ожидаемые и конечные результаты

## реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит к концу 2024 года улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и, в целом, внешнего облика Екатериновского сельского поселения.

К окончанию срока реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

## повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Екатериновского о сельского поселения;

## повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Екатериновского сельского поселения;

## повышение эстетического качества среды территории и формирование современного облика Екатериновского сельского поселения, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

## создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения Екатериновского сельского поселения.

10. Методика оценки эффективности реализации                                                                 муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится финансовым отделом администрации Екатериновского сельского поселения на основе информации, предоставляемой координатором муниципальной программы и в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 1 июля 2014 года № 37 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» (в соответствии с Порядком, действующим на момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы).

11. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор - финансовый отдел администрации Екатериновского сельского поселения, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы на основании ежеквартальных  отчетов,  так же  готовит ежегодный отчет (доклад) о ходе реализации муниципальной программы,  предусмотренные  Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, утвержденного постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 1 июля                    2014 года № 37 «О порядке принятия решения о разработке, формирования,        реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

Исполняющий обязанности главы

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                               Г.Н. Белая